ARQUITECTURA TECNICA

Copiloto Pyme - Plataforma SaaS

Documento de planificación técnica para desarrollo en Claude Code

Versión 1.0 | Marzo 2026 | Pre-desarrollo

# 1. Visión general

Copiloto Pyme es una plataforma SaaS web que funciona como brújula IA proactiva para pymes chilenas. La app se conecta al SII, analiza datos tributarios y financieros, y envía alertas predictivas vía WhatsApp y dashboard web con semáforo visual.

## Principios de arquitectura

- TypeScript everywhere - Un solo lenguaje, frontend y backend

- Monorepo - Todo el código en un repositorio, paquetes compartidos

- API-first - Backend desacoplado, permite agregar app móvil después

- Serverless-ready - Deploy en Vercel/Railway, escala automáticamente

- Security-first - Claves SII cifradas AES-256, JWT, OAuth 2.0

- Claude Code friendly - Estructura clara para desarrollo asistido por IA

# 2. Stack tecnológico

## 2.1 Frontend

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Framework | Next.js 14+ (App Router) | SSR, API routes, deploy Vercel |
| UI | React 18 | Ecosistema maduro, componentes reutilizables |
| Estilos | Tailwind CSS 3.4+ | Desarrollo rápido, responsive nativo |
| Componentes | shadcn/ui | Accesibles, personalizables, sin lock-in |
| Gráficos | Recharts | Gráficos React para dashboard |
| Estado | Zustand | 1KB, sin boilerplate, TypeScript |
| Forms | React Hook Form + Zod | Validación tipada |
| PWA | next-pwa | Instalar como app en celular |

## 2.2 Backend

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js 20 LTS | Estable, soporte largo plazo |
| Framework | Next.js API Routes | Sin servidor separado en MVP |
| ORM | Prisma 5+ | Tipado fuerte, migraciones |
| Validación | Zod | Schema compartido front/back |
| Auth | NextAuth.js v5 | OAuth, JWT integrado |
| Cron/Jobs | BullMQ + Redis | Colas, sync SII, alertas |
| Email | Resend | API moderna, React Email |

## 2.3 Base de datos

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| DB principal | PostgreSQL (Supabase) | Gratis 500MB, auth, real-time |
| Cache | Redis (Upstash) | Serverless, colas BullMQ |
| ORM | Prisma | Migraciones, tipado |

## 2.4 Integraciones externas

| Servicio | Proveedor | Función | Costo estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| SII Chile | API Gateway / BaseAPI | Registro compras/ventas, BHE | Gratis - $50k CLP/año |
| WhatsApp | Twilio WhatsApp API | Alertas, chatbot | $0.005 USD/msg + Meta fees |
| IA Chatbot | Anthropic Claude API | Asistente tributario 24/7 | ~$3/1M input tokens |
| Email | Resend | Transaccional, reportes | Gratis < 3k/mes |
| Pagos | Mercado Pago / Flow.cl | Suscripciones | 3.49% + IVA |

## 2.5 Infraestructura y deploy

| Componente | Servicio | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Vercel | Deploy auto, CDN global, free tier |
| Backend/Workers | Railway | Containers, cron, $5/mes |
| Base de datos | Supabase | Postgres managed, free 500MB |
| Redis | Upstash | Serverless, pay-per-request |
| CI/CD | GitHub Actions | Auto en push a main |
| Monitoreo | Sentry | Errors, free 5k events/mes |
| Analytics | PostHog | Product analytics, free 1M events |

# 3. Estructura del monorepo

El proyecto se organiza como monorepo TypeScript con pnpm workspaces y Turborepo para builds paralelos:

- apps/web/ - Next.js app (frontend + API routes)

- packages/db/ - Schema Prisma + migraciones

- packages/sii/ - Modulo conexion SII (cliente API, parser, cifrado)

- packages/alerts/ - Motor de reglas de alertas y semáforo

- packages/whatsapp/ - Integración Twilio WhatsApp

- packages/ai/ - Cliente Claude API + system prompts

- packages/shared/ - Tipos globales, constantes, utilidades

- docs/ - Reglas de negocio, normativa, templates

# 4. Integración SII - Estrategia técnica

El SII de Chile no tiene una API publica oficial para terceros. La conexion se hace vía proveedores intermediarios que ofrecen APIs REST sobre los datos del SII.

## Opción recomendada para MVP

Usar apigateway.cl o baseapi.cl como intermediario. Estas plataformas ofrecen endpoints REST que extraen datos del SII vía scraping mantenido. El usuario proporciona su RUT y clave SII, que se cifran con AES-256-GCM antes de almacenar. Un cron job descifra temporalmente las credenciales cada 6 horas para sincronizar compras, ventas y boletas de honorarios.

## Flujo de sincronización

- Usuario registra empresa (RUT + clave SII)

- Clave se cifra con AES-256-GCM y se almacena

- Cron job (cada 6 horas) ejecuta sincronización

- Llama a API Gateway para obtener compras y ventas del periodo

- Parsea respuesta JSON y actualiza tabla de facturas

- Motor de alertas evalúa reglas sobre datos nuevos

- Alertas críticas se envían inmediatamente por WhatsApp

- Se registra log de sincronización

# 5. Motor de alertas

El motor de alertas es un evaluador de reglas que corre después de cada sincronización SII y también como cron diario a las 8:00 AM.

## Lógica del semáforo

ROJO: Obligaciones vencidas, vencen en menos de 3 días, o facturas rechazadas sin resolver.

AMARILLO: Obligaciones vencen en 3-7 días, facturas pendientes de aceptar por más de 5 días.

VERDE: Todo al día, sin alertas activas de severidad alta.

## Contenido necesario para implementar

Para construir el motor necesitamos redactar: calendario tributario completo, reglas lógicas por tipo de alerta (IVA, retenciones, facturas, PPM), umbrales de cada nivel del semáforo, y textos específicos de cada alerta con recomendación accionable.

# 6. Integración WhatsApp

Usamos Twilio WhatsApp Business API como intermediario para enviar y recibir mensajes. Los mensajes proactivos (alertas) usan templates pre-aprobados por Meta. Las respuestas dentro de la ventana de 24 horas son gratuitas para mensajes utilitarios.

## Costos estimados

Para 500 usuarios con ~8 mensajes/mes: Twilio fee ~$20 USD + Meta fees ~$6 USD = ~$26 USD/mes total (~$24.000 CLP). El costo por usuario es de aproximadamente $48 CLP/mes, irrelevante frente a la suscripción de $19.990.

# 7. Chatbot IA (Claude)

El chatbot usa Claude Sonnet vía API con un system prompt extenso que contiene normativa tributaria y laboral chilena vigente, más el contexto especifico de la empresa del usuario (datos SII, alertas activas, compliance score). No requiere fine-tuning; la estrategia es RAG con contexto inyectado.

## Costo estimado

Prompt promedio de ~5000 tokens input + ~500 output. A tarifas de Claude Sonnet, cada consulta cuesta ~$0.022 USD. Para 500 usuarios con 10 consultas/mes: ~$110 USD/mes (~$100.000 CLP).

## Contenido necesario

Para que el chatbot funcione bien necesitamos redactar una base de conocimiento tributaria estructurada (obligaciones por tipo de contribuyente, tasas vigentes, 50-100 FAQs, cambios Ley 21.713, multas por tipo) y una base laboral equivalente (jornada, horas extra, cotizaciones, multas DT).

# 8. Roadmap de desarrollo

| Fase | Semanas | Entregable | Métricas |
| --- | --- | --- | --- |
| 0: Setup | 1-2 | Monorepo, deploy, CI/CD | Build verde, deploy OK |
| 1A: Auth + Onboarding | 3-4 | Registro, login, conectar SII | Flujo completo funcional |
| 1B: Dashboard + Semáforo | 5-7 | KPIs, semáforo, facturas | Dashboard con datos reales |
| 1C: Motor alertas | 8-9 | Reglas IVA, facturas, retenciones | Alertas generadas automáticamente |
| 1D: WhatsApp + Chat IA | 10-12 | Alertas WhatsApp, chatbot Claude | Mensajes enviados OK |
| 1E: Pagos + Launch | 13-14 | Suscripciones, beta cerrada | 50 usuarios beta |

# 9. Contenido que necesitamos redactar

Antes de comenzar la programación, necesitamos crear estos documentos de contenido que alimentaran cada módulo de la app:

## Prioridad 1: Reglas del motor de alertas

- Calendario tributario completo con todas las fechas de vencimiento

- Reglas lógicas para cada tipo de alerta (IVA, retenciones, facturas, PPM)

- Umbrales del semáforo (verde/amarillo/rojo) con condiciones especificas

- Textos de cada alerta: titulo, mensaje descriptivo, recomendación accionable

## Prioridad 2: Base de conocimiento tributaria

- Obligaciones tributarias por tipo de contribuyente (14A, 14D3, 14D8, 14E, 2da Cat)

- Tasas vigentes 2025-2026 (IVA 19%, retenciones, PPM, etc.)

- 50-100 preguntas frecuentes reales de pymes con respuestas claras

- Resumen de cambios de la Ley 21.713 que afectan pymes

- Tabla de multas y sanciones SII por tipo de incumplimiento

## Prioridad 3: Base de conocimiento laboral (Fase 2)

- Jornada máxima legal y progresión ley de 40 horas

- Cálculo de horas extra con recargos

- Multas de la Dirección del Trabajo por tipo de infracción

- Feriados legales, permisos, licencias

- Cotizaciones obligatorias con tasas vigentes

## Prioridad 4: Lógica Compliance Score

- Variables que componen el score con pesos específicos

- Fórmula de cálculo detallada

- Umbrales por nivel (critico, bajo, ok, excelente)

- Acciones que incrementan o reducen el score

## Prioridad 5: UX Writing

- Textos del flujo de onboarding

- Templates WhatsApp para aprobación Meta

- Mensajes del semáforo por estado

- Tono de voz de la marca definido

# 10. Seguridad

- Claves SII cifradas AES-256-GCM en reposo, descifrado solo temporal

- JWT con expiración 24 horas + refresh token

- Rate limiting: 100 requests/minuto por IP

- CORS solo para dominios propios

- Headers de seguridad (CSP, HSTS, X-Frame-Options)

- Validación de input con Zod en todas las rutas

- SQL injection prevenido por Prisma (queries parametrizados)

- XSS prevenido por React (escape automatico)

- Logs sin datos sensibles (nunca loguear claves SII)

- HTTPS obligatorio en producción

- Cumplimiento Ley 19.628 de Protección de Datos Personales

Documento preparado: Marzo 2026 | Copiloto Pyme v1.0