Tener la landing page y el mockup del dashboard ya montados es una ventaja táctica gigantesca. Esto significa que acaban de ahorrar al menos una semana de trabajo de desarrollo y pueden salir a conseguir la validación comercial hoy mismo.

Para Corfo, mostrar un dashboard interactivo en HTML (aunque no tenga el backend conectado aún) junto con un bot de WhatsApp funcional, es la definición perfecta de un "Prototipo de Alta Fidelidad".

Aquí tienes las Fases 1 y 2 reformuladas, eliminando las tareas que ya tienen listas y reasignando esa energía a lo que realmente les hará ganar el fondo y validar la tecnología.

Fase 1: Tracción Comercial B2B y Pruebas Backend (Días 1 a 10)

El objetivo ahora: Usar el dashboard HTML como "carnada" visual para conseguir las Cartas de Intención (LOI) y capturar correos reales desde la landing page, mientras se prueba la viabilidad de la extracción de datos.

Acciones para Cristián (Negocio y Tracción)

- [ ] Ruta de Ventas con el Mockup: Agenda reuniones rápidas o llamadas con los contactos de tu agencia (como la firma legal/ingeniería). Muéstrales el dashboard HTML en vivo para que entiendan la visión del semáforo tributario, pero aclárales que la magia ocurrirá por WhatsApp.

- [ ] Cierre de Cartas de Intención (LOI): Con el apoyo visual del dashboard, pídeles que firmen el documento donde declaran que estarían dispuestos a pagar por esta solución una vez lanzada. Meta: 3 a 5 LOIs firmadas.

- [ ] Optimización del Discurso de la Landing: Revisa los textos de landing-copiloto-dark.html. Asegúrate de que el llamado a la acción principal sea unirse a una "Lista de Espera" o "Beta Privada" (recuerda: cero ventas).

- Entregable al día 10: Las LOIs firmadas y una base de datos inicial con los RUTs de los clientes de confianza dispuestos a conectar sus credenciales en la Fase 2.

Acciones para Felipe (IT - Foco 100% en Datos y Backend)

- [ ] Conectar el Formulario de la Landing: Ya que la landing existe, Felipe debe asegurarse de que el botón/formulario de registro esté conectado a un recolector de leads (puede ser un webhook a Google Sheets, Airtable, Resend o Mailchimp). No se debe perder ningún correo de interesado.

- [ ] Evaluación de APIs (El "Scraping" Oficial): Abrir cuentas en los proveedores DaaS chilenos (apigateway.cl, baseapi.cl, Floid).

- [ ] Prueba de Fuego (PoC): Usar Postman para inyectar un RUT y clave reales. Confirmar que el proveedor devuelve correctamente el Registro de Compra y Venta (RCV) y el estado del F29.

- [ ] Diseño del Esquema de Datos: Configurar la base de datos (Prisma/Supabase) basándose exclusivamente en el JSON que devolvió la API.

- Entregable al día 10: Captura de leads funcionando en la landing page y la confirmación técnica de qué API intermediaria se utilizará para el SII.

Fase 2: Construcción del "Motor Agéntico" (Días 11 a 25)

Ya tienen la "cara" del proyecto (el dashboard HTML). Ahora Felipe debe construir el "cerebro invisible" y tú debes educar a ese cerebro. Regla estricta: Felipe no toca ni una línea de código del frontend en esta fase.

Acciones para Cristián (El Cerebro de la IA)

- [ ] Mapeo Matemático del "Compliance Score": Define en un Excel las reglas lógicas que el backend de Felipe deberá seguir. Por ejemplo: Si la API dice que hay 3 boletas de honorarios emitidas pero el F29 no está declarado al día 15 = Pasa a estado AMARILLO y descuenta 30 puntos al Score.

- [ ] Construir el Contexto (RAG): Recopila la información tributaria y laboral que mencionas en tu documento técnico (Ley 21.713, Ley 40 horas, tablas de multas SII) en archivos de texto estructurados. Este será el manual que leerá Claude/OpenAI para responder dudas por WhatsApp sin inventar datos.

- [ ] Diseño Conversacional (UX Writing): Redacta los templates exactos de WhatsApp.

  - Ejemplo Alerta: "⚠️ Copiloto Pyme: Tienes facturas por vencer. Tu Compliance Score bajó a 65 (Amarillo)."

- Entregable al día 25: La tabla lógica de cómo cambia el semáforo terminada y entregada a Felipe, junto con los textos exactos que debe disparar el bot.

Acciones para Felipe (El Motor Invisible)

- [ ] Cifrado en Reposo: Configurar el backend para guardar el RUT y la clave del SII de los pilotos con cifrado AES-256-GCM (como estipula la arquitectura técnica).

- [ ] El Cron Job (Sincronizador): Programar la tarea en el servidor que descifre temporalmente la clave, consulte la API del SII, traiga la data nueva y vuelva a cifrar.

- [ ] Motor de Reglas: Traducir el Excel lógico de Cristián a código (Node.js/TypeScript). El sistema debe ser capaz de evaluar automáticamente si la pyme está en verde, amarillo o rojo con cada sincronización.

- [ ] Disparador de WhatsApp: Integrar la API de Meta, Twilio o similar. Cuando el motor de reglas detecte que el semáforo cambia a Rojo, debe disparar automáticamente el template de WhatsApp redactado por Cristián.

- Entregable al día 25: Un backend capaz de consultar el SII en piloto automático y enviar un WhatsApp real cuando detecta un problema.

Con este ajuste, el día que postulen a Corfo podrán mostrar la landing y el dashboard interactivo (validación visual y comercial) y, al mismo tiempo, hacerles una demostración en vivo de cómo llega un mensaje predictivo al celular (validación técnica del motor de IA). Es el escenario perfecto.